BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1:Đặt suất ăn Feature 2: Quản lý suất ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

User story 1.1: Là một nhân viên tôi muốn đặt suất ăn online để tránh việc nhà bếp nhận nhầm món của tôi User story 1.2: Là một nhân viên tôi muốn đặt suất ăn online để khi công tác vẫn có thể đặt trước món ăn User story 2.1: là một nhân viên bếp, tôi muốn có thể xem được tỉ lệ chọn của từng món ăn để có thể chuẩn bị đủ số lượng User story 2.2: Là một nhân viên, tôi muốn có thể xem lại lịch sử đặt bữa ăn để có thể biết được bản thân đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền trong một tháng

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Từng chức năng cần phải được review chéo bởi các thành viên trong scrum team. Đây là task kỹ thuật vì không liên quan đến chức năng của phần mềm

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Testable: Không thể kiểm thử tiêu chí chạy nhanh và dễ dùng của khách hàng

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Small: Có quá nhiều chức năng được đề cập trong user story này

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : Nhân viên hủy suất cơm đã đặt When : Thời gian hủy trước 9h30 Then : Hệ thông sẽ hủy đơn được yêu cầu và không tính tiền cho đơn đó |
| AC-02 | Given : Nhân viên hủy suất cơm đã đặt When : Thời gian hủy sau 9h30 Then : Hệ thống sẽ thông báo không thể hủy đơn được yêu cầu và vẫn tính tiền cho bữa ăn này |
| AC-03 | Given : Nhân viên hủy suất cơm đã đặt When : Đơn đã được thanh toán Then : Hệ thống sẽ thông báo không thể hủy đơn đã được thanh toán |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Could |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Should |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t have this time |

Giải trình:

SC-03: Được đặt ở mức must, do là chức năng giúp quản lý chi tiêu cho phía công ty SC-06: Được đặt ở mức must, do là đặt đồ ăn cho nội bộ công ty nên cần phải đăng nhập để thao tác

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Các hạng mục có thể cân nhắc đưa vào sprint kế tiếp: SC-07 Tổng story point: 2SP Căn cứ lựa chọn: Việc chia sẻ thực đơn hàng tuần lên fanpage công ty có khả năng là không cần thiết vì, fanpage công ty hầu hết là để dành cho công việc

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Spint Goal: Đặt suất ăn trong nội bộ công ty

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Đường thực tế đang cách không quá xa so với đường lý tưởng, nhóm có thể ngồi lại họp với nhau cách để đưa đường thực tế về gần đường lý tưởng hơn nữa